# SmartAuditorIA

# Presupuesto Realista del Proyecto

# Presupuesto Realista de SmartAuditorIA (Revisión Técnica)

## 1. Valor del Desarrollador Especializado

Dado el perfil del desarrollador (IA, seguridad, full-stack, sector público, arquitecturas RAG, dev senior), el valor de mercado en Colombia para este perfil es:

Desarrollador IA Senior: 14–22 M COP/mes

Arquitecto de Soluciones IA / RAG: 18–28 M COP/mes

Ingeniero de Datos + Seguridad: 17–25 M COP/mes

Valor aplicado: 20.000.000 COP/mes

Justificación: Rol múltiple que incluye backend, IA, arquitectura, seguridad, modelo predictivo, frontend y despliegue.

Duración del proyecto: 6.5 meses

Aporte en especie del desarrollador: 130.000.000 COP

## 2. Recursos Tecnológicos (Actualizados)

| Recurso | Costo Mensual | Costo Proyecto (6.5 meses) | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS (4–8 GB RAM) | 200.000 – 350.000 | ~2.100.000 | SmartAuditorIA usa RAG, requiere mayor RAM |
| Vector DB (Pinecone / Chroma Server) | 60.000–120.000 | ~480.000 | Fundamental para embeddings |
| API LLM (OpenAI / Bedrock) | 80.000–120.000 | ~640.000 | Según uso en pruebas y producción |
| Suscripciones técnicas (Cursor Pro, GitHub Copilot, IDE) | 70.000–150.000 | ~900.000 | Totalmente justificable |
| Dominios / SSL | 150.000 (1 año) | 150.000 | Certificado SSL para producción |
| Herramientas de monitoreo / logs | 40.000 | 240.000 | Recomendado para producción |
| SUBTOTAL RECURSOS TECNOLÓGICOS |  | 4.510.000 |  |

## 3. Hardware (Depreciación)

Especificaciones: Máquina de desarrollo con 32 GB RAM + GPU

Depreciación mensual: 120.000 COP/mes

Duración: 6.5 meses

Total depreciación hardware: 780.000 COP

## 4. Material Académico y de Especialización

| Item | Costo Estimado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Libros técnicos (Packt, O'Reilly) | ~500.000 | 5–10 libros sobre IA, RAG, Seguridad |
| Cursos especializados | 300.000–800.000 | FastAPI, RAG, Seguridad, Arquitecturas IA |
| Certificaciones (opcional) | 700.000 – 1.500.000 | Certificaciones en seguridad y IA |
| SUBTOTAL FORMACIÓN | 1.800.000 | Cifra razonable considerando nivel de especialización |

# RESUMEN PRESUPUESTO REALISTA

| Rubro | Valor (COP) |
| --- | --- |
| Aporte de trabajo (ingeniero IA senior) | 130.000.000 |
| Infraestructura y APIs | 4.510.000 |
| Hardware (depreciación) | 780.000 |
| Formación y herramientas | 1.800.000 |
| Dominio y SSL | 150.000 |
| TOTAL REAL | 137.240.000 |

## Desglose de Financiación

• Valor efectivo a pagar por infraestructura: ~4.5M COP

• Aporte del desarrollador (contrapartida académica): 130M COP

## Justificación del Presupuesto

Este presupuesto es:

✓ DEFENDIBLE: Basado en valores de mercado reales para perfiles especializados

✓ PROFESIONAL: Refleja el nivel de seniority y especialización requerido

✓ ACADÉMICO: Apropiado para evaluación en contexto universitario

✓ REALISTA: Considera todos los componentes necesarios para un sistema RAG de producción

## Notas Adicionales

### 1. Valor del desarrollador

El valor de 20M/mes está justificado por el rol múltiple que incluye:

Desarrollo backend (Flask, Python)

Implementación de sistemas RAG

Arquitectura de soluciones IA

Seguridad de la información

Desarrollo frontend (React, TypeScript)

Despliegue y DevOps

### 2. Infraestructura

Los costos reflejan las necesidades reales de un sistema RAG en producción, que requiere:

Mayor capacidad de procesamiento (VPS con más RAM)

Base de datos vectorial para embeddings

APIs de LLM para generación

Herramientas profesionales de desarrollo

### 3. Formación continua

Esencial para mantenerse actualizado en tecnologías emergentes como RAG, LLMs y seguridad de la información.